ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Курской области

«О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 14.02.2022 № 117-па «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2022 - 2024 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены следующим:

1) необходимостью увеличения в 2022 году стоимости строительства автомобильной дороги ««М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области, в рамках постановления Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315, в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы объекта, утвержденным АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 28.10.2022 № 46-1-1-2-076220-2022;

2) необходимостью уменьшения в 2022 году стоимости следующих объектов:

автомобильная дорога «Крым» - Игино - Троицкое - «Тросна - Калиновка» -Михайловка - Линец» - Жилино Железногорский район Курской области                              и автомобильная дорога «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области – в связи                                    с невостребованностью непредвиденных затрат заказчика при выполнении работ                      по строительству объектов;

мост через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж - Дмитриев» - Татарка в Дмитриевском районе Курской области – в связи с экономией средств, образовавшейся при выполнении строительно-монтажных работ на объекте и строительного контроля за ходом их выполнения, а также невостребованностью непредвиденных затрат заказчика;

автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - «Полевая -Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области – в связи с экономией средств, образовавшейся в результате изъятия земель под строительство объекта,                       а также невостребованностью непредвиденных затрат заказчика.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Председатель комитета транспорта

и автомобильных дорог Курской области                                              С.В. Солдатенков

Золотарева Анна Сергеевна

Тел. 74-90-74 (доб. 2-23)