ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области

от 10.02.2023 № 155-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2023-2025 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, 
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 - 2025 годах, в связи со следующими факторами.

а) в соответствии с протоколом оперативного совещания 
у Губернатора Курской области Р.В. Старовойта от 17.01.2022 № ПР-2 
от 18.01.2022  необходимо осуществить в первоочередном порядке мероприятие по обеспечению транспортной доступности туристического кластера на базе мемориального комплекса «Северный Фас Курской дуги» в Курской области путем капитального ремонта автомобильной дороги «Курск – Поныри км 71+633 – км 72+283 в Поныровском районе Курской области», потребность в средствах 72 744 517 рублей;

б) в соответствии с решением с решением Арбитражного суда Курской области от 28 марта 2023 года по Делу № А35-1040/2023 существует потребность в средствах на оплату выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов в рамках заключенных контрактов от 10.09.2019 № 10-ПИР и 10.09.2019 № 11-ПИР в пользу ООО «УралГеоПроект» в объеме 1 862 359 рублей.

В настоящее время все средства, направляемые на дорожные работы, распределены в полном объеме. Свободные лимиты бюджетных обязательств отсутствуют. В связи с этим необходимо в рамках мероприятия по строительству автомобильных дорог высвободить средства в объеме 74 606 876 рублей, путем переноса сроков реализации следующих мероприятий (распоряжение Правительства Курской области):

строительство автомобильной дороги «Крым»-Полный-«Крым»-Полевая»-«Полевая-Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области 
с 2024 года на 2025 год;

проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги «Курск - Касторное» - «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области» (Западный обход п. Кшенский I этап) с 2023 года на 2024 год.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Министр транспорта

и автомобильных дорог

Курской области                                                                                  С.В. Солдатенков

Солдатова Маргарита Ивановна

Тел. 74-90-74 (доб. 2-19)