Приложение №4

Информация о проведении оценки эффективности государственной программы Курской области  «Повышение энергоэффективности и развитие  энергетики в Курской области»

по результатам работы в 2021 году:

I. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

СРм = 8/10 = 0,80.

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области»:

СРм = 3/3 = 1.

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

ССуз = 707440,354тыс. руб./ 935263,000 тыс. руб. = 0,76

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области»:

ССуз = 1540234,0 тыс. руб./ 1540234,0 тыс. руб. = 1

III. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

В связи с тем, что доля финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области» из средств областного бюджета составляет менее 75%, показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

Эис = 0,80/0,96 = 1,05

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области»:

Эис = 1/1 = 1

IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:

| № |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  |  | 2021 год |  |  |  | Оценка степени достижения целей и задач подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий) |  |  | т.у.т./млн. руб. |  | 0,0288 | 0,0290 |  | 0,993 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для фактических условий) | т.у.т./млн. руб. |  |  | 0,01232 |  | 0,0095 |  | 1,0 |
| 2 |  | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Курской области (без учета природного газа) | % |  |  | 12,5 |  | 12,8 |  | 0,976 |
| 3 |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Курской области | % |  |  | 99,97 |  | 99,98 |  | 1,0 |
| 4 |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Курской области | % |  |  | 87 |  | 87 |  | 1,000 |
| 5 |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области | % |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 1,000 |
| 6 |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Курской области | % |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 1,000 |
| 7 |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Курской области | % |  |  | 97,5 |  | 97,5 |  | 1,000 |
| 8 |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Курской области | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9 |  | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Курской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 10 |  | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Курской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м |  | 19,77 |  |  | 19,78 |  | 0,999 |
| 12 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м |  | 0,0959 |  |  | 0,0958 |  | 1,000 |
| 13 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. |  | 4,24 |  |  | 4,23 |  | 1,000 |
| 14 |  | 2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. |  | 0,75 |  |  | 0,74 |  | 1,000 |
| 15 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. |  | 12,7 |  |  | 12,7 |  | 1,000 |
| 16 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Курской области и государственными учреждениями Курской области, к общему объему финансирования региональной программы | % |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 17 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Курской области и государственными учреждениями Курской области | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  | 1,000 |
| 18 |  | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв.м.) | т.у.т./кв. м |  | 0,01863 |  |  | 0,01862 |  | 1,000 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м |  | 0,124 |  |  | 0,123 |  | 1,000 |
| 20 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. |  | 41,6 |  |  | 37,02 |  | 1,000 |
| 21 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. |  | 14,57 |  |  | 14,56 |  | 1,000 |
| 22 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м |  | 28,48 |  |  | 19,7 |  | 1,000 |
| 23 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м |  | 0,046 |  |  | 0,014 |  | 1,000 |
| 24 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. |  | 0,12 |  |  | 0,16 |  | 0,75 |
| 25 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах Курской области | куб. м/кв.м. |  | 273,75 |  |  | 273,75 |  | 1,000 |
| 26 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м |  | 0,0367 |  |  | 0,0363 |  | 1,000 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области в сфере промышленного производства | кг. у.т./тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергоемкость производства железорудных окатышей (ПАО «Михайловский ГОК») | кг. у.т./тыс. руб. |  | 31 |  |  | 21,21 |  | 1,000 |
|  |  | Энергоемкость производства лекарственных средств (ОАО «Фармстандрат-Лексредства») | кг. у.т./тыс. руб. |  | 1,32 |  |  | 0,34 |  | 1,000 |
|  |  | Энергоемкость производства в приборостроении (АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова») | кг. у.т./тыс. руб. |  | 15,48 |  |  | 10,5 |  | 1,000 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВт·ч |  | 182750 |  |  | 184499 |  | 0,990 |
| 29 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал |  | 159750 |  |  | 164554 |  | 0,970 |
| 30 |  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % |  | 10 |  |  | 9,98 |  | 1,000 |
| 31 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/куб. м |  | 0,68 |  |  | 0,15 |  | 1,000 |
| 32 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 15,9 |  |  | 19,00 |  | 0,836 |
| 33 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  | 13,5 |  |  | 16,7 |  | 0,808 |
| 34 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт·ч/ куб. м |  | 0,347 |  |  | 0,370 |  | 0,938 |
| 35 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт·ч/ куб. м |  | 0,387 |  |  | 0,384 |  | 1,000 |
| 36 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/кв. м |  | 0,000581 |  |  | 0,000581 |  | 1,000 |
| 37 |  | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области | % |  | 62,7 |  |  | 62,9 |  | 1,000 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью | ед. |  | 1190 |  |  | 1187 |  | 0,997 |
| 39 |  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. |  | 24 |  |  | 56 |  | 1,000 |
| 40 |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Курской областью | ед. |  | 427 |  |  | 594 |  | 1,000 |
| 41 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью | ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 42 |  | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Курской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Курской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 43 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Курской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Курской области | ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 44 |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Курской области | ед. |  | 475 |  |  | 594 |  | 1,000 |
| 45 |  | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Курской области | ед. |  | 4 |  |  | 5 |  | 1,000 |
| 46 |  | Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенным в эксплуатацию. | ед. |  | 4 |  |  | 3 |  | 0,750 |
| 47 |  | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. | ед. |  | 875 |  |  | 450 |  | 0,514 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вводы генерации ТЭС | МВт |  | - |  |  | - |  |  |
| 2 |  | Модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (внедрение интеллектуального учета электроэнергии) | % |  | 20,8 |  |  | 20,85 |  | 1,000 |
| 3 |  | Потери электроэнергии в электрических сетях | % от общего объема отпуска электроэнергии |  | 10 |  |  | 9,8 |  | 1,000 |
| 4 |  | Срок подключения к энергосети | дней |  | 90 |  |  | 85 |  | 1,000 |
| 5 |  | Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети | штук |  | - |  |  | - |  |  |

Степень реализации подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

СРп/п = 40,528/42 = 0,965

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области»:

СРп/п = 3/3= 1

V. Оценка эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

ЭРп/п = 0,965 х 1,05 = 1,01

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области»:

ЭРп/п = 1 х 1 = 1

VI. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2021 год |  | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий) | т.у.т./млн. руб. | 0,0288 | 0,029 | 0,993 |

Степень реализации государственной программы:

СРгп = 0,993/1 = 0,993

VII. Оценка эффективности реализации государственной программы

К1 = 707 440,354/2 247 674, 354 = 0,315

К2 = 1 540 234,0/2 247 674, 354 = 0,685

*Критерии оценки:

не менее 0,90 - высокая

не менее 0,80 - средняя

не менее 0,70 - удовлетворительная

Согласно приведенным выше расчетам эффективность реализации государственной программы признается высокой.

0,5*0,49+0,5*(1,01*0,315+1*0,685)= 0,99