ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области  от 10.02.2023 № 155-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2023-2025 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, 
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 - 2025 годах, в связи с:

увеличением стоимости строительства автомобильной дороги «А-142 Тросна - Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев - Береза - Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области, протяженностью 1,40655 км, в рамках постановления Правительства РФ                       от 09.08.2021 № 1315, в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы объекта, утвержденным АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 21.02.2023 № 46-1-1-2-08231-2023;

необходимостью оплаты задолженности по договору с ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» об осуществлении технологического присоединения от 16 февраля 2021 года № 42059551 (С-4853), в соответствии с вынесенным решением Арбитражного суда Курской области от 24 ноября 2022 года по делу № А35-6687/2022, а также оплаты НСТ «Журавлинка-95» рыночной стоимости изымаемого земельного участка с кадастровым номером 46:17:110701:194 в связи с реконструкцией автомобильной дороги «Крым»-Иванино на участке км 0+000 – км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, в соответствии с вынесенным решением Арбитражного суда Курской области от 30 декабря 2022 года по делу № А35-3064/2022;

необходимостью уменьшения нераспределенного резерва средств по мероприятию «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», в соответствии с распоряжением Правительства Курской области «О перераспределении средств областного бюджета»

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Министр транспорта

и автомобильных дорог

Курской области                                                                                  С.В. Солдатенков

Золотарева Анна Сергеевна

Тел. 74-90-74 (доб. 2-23)