ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области

от 10.02.2023 № 155-пп «О принятии решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности

Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2023-2025 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, 
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 - 2025 годах, в связи с следующими факторами:

а) необходимостью увеличения объемов финансирования строительства автомобильной дороги «Крым» - Полный - «Крым» - Полевая» - «Полевая - Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области в 2025 году в связи с изменением объемов работ на основании технического совета;

б) необходимостью обеспечения в 2023 году нераспределенного резерва средств по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с целью дальнейшего перераспределения средств на строительство автомобильной дороги к Мясохладобойне от автомобильной дороги «Крым» - птицефабрика «Курская» в Курском и Октябрьском районах Курской области в связи с увеличением ее стоимости в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы объекта, утвержденным АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 02.11.2023 № 46-1-1-3-066543-2023. Обеспечение средств возможно осуществить за счет корректировки объемов финансирования строительства транспортной развязки на улице К. Маркса в месте примыкания проспекта Победы в г. Курске в 2023 и 2025 годах.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Министр транспорта

и автомобильных дорог

Курской области                                                                                        А.А. Замараев

Золотарева А.С.

74-90-74 (доб. 2-23)