ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Курской области

«Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

Проект постановления Администрации Курской области подготовлен в связи с существенным увеличением в 2021 – 2022 годах цен на строительные ресурсы.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе            в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных              и муниципальных нужд» в соответствии с последними изменениями                        и дополнениями в редакции Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ          «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» допускает изменение существенных условий заключенных госконтрактов (часть 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ).

Так, если при исполнении контракта, заключенного до 1 января 2023 г., возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнить. Чтобы изменить контракт в этом случае, потребуется решение высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, в зависимости            от того, для обеспечения каких нужд проводилась закупка.

Также необходимо, чтобы согласились стороны контракта и были соблюдены положения ч. 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (ч. 65.1 ст. 112 этого Закона).

Методика, устанавливающая общие правила и порядок определения государственным заказчиком размера изменения (увеличения) цены государственного контракта, предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подготовлена в целях реализации пункта 3 Постановления Правительства РФ от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315»  (вместе      с «Методикой изменения (увеличения) цены государственного контракта, предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения»).

На основании изложенного принятие настоящего постановления позволит реализовать положения Федерального закона № 44-ФЗ и внести изменения в существенные условия государственных контрактов, заключенных до 01 января 2023 года, по причине удорожания цен на строительные материалы, необходимые для выполнения работ дорожных работ.

При принятии данного правового акта прогнозируются нейтральные последствия в социально-экономических, финансовых и общественных сферах деятельности.

Председатель комитета

транспорта и автомобильных дорог

Курской области                                                                          С.В. Солдатенков