ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________  № ______________

г. Курск

О внесении изменений в постановление Администрации

Курской области от 12.02.2021 № 128-па «О принятии решения

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты

государственной собственности Курской области

в сфере дорожного хозяйства в 2021-2024 годах»

Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                     в постановление Администрации Курской области от 12.02.2021 № 128-па «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций            в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2021-2024 годах» (в редакции постановлений Администрации Курской области от 23.03.2021 № 262-па, от 02.06.2021               № 587-па, от 22.07.2021 № 771-па, от 09.08.2021 № 824-па, от 01.09.2021  № 909-па, от 30.09.2021 № 1035-па).

Губернатор

Курской области                                                                             Р. Старовойт

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от ________________ № _________

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 12.02.2021 № 128-па

«О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2021-2024 годах»

В Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2021 - 2024 годах, являющемся приложением к указанному постановлению:

1) пункты 3 – 4 изложить в следующей редакции:

«

| 3 | Автомобильная дорога «Золотухино - Казанка» -Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | 1,6 | 2021 | 54 891,487 | 45 052,137 | - | - | - | 45 052,137 | 45 052,137 | - | - | - | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 052,137 | 45 052,137 | - | - | - |  |
| 4 | Автомобильная дорога «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | 1,33465 | 2022 | 264 133,915 | 110 500,000 | 147 920,573 | - | - | 258 420,573 | 110 500,000 | 147 920,573 | - | - | ОКУ «Курскавтодор» |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 920,573 | - | 147 920,573 | - | - |  |
|  | Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 500,000 | 110 500,000 | - | - | - |  |

»;

2) после пункта 10 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«

| 11 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - «Полевая -Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | 5,57355 | 2024 | 345 606,369 | - | 53 651,753 | 143 366,844 | 143 366,843 | 340 385,440 | - | 53 651,753 | 143 366,844 | 143 366,843 | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 385,440 | - | 53 651,753 | 143 366,844 | 143 366,843 |  |

»;

3) пункты 11 – 41 считать пунктами 12 – 42;

4) пункты 42 – 43 считать пунктами 43 – 44 и изложить их в следующей редакции:

«

| 43 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2021-2024 | 546 574,575 | 1 231,813 | 0,000 | 188 409,605 | 356 633,157 | 546 574,575 | 1 231,813 | 0,000 | 188 409,605 | 356 633,157 | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 574,575 | 1 231,813 | 0,000 | 188 409,605 | 356 633,157 |  |
| 44 | Проектно-изыскательские работы, прочие затраты* | Проектно-изыскательские работы, прочие затраты* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2021-2023 | 792 922,423 | 193 765,949 | 201 339,517 | 195 628,877 | - | 590 734,343 | 193 765,949 | 201 339,517 | 195 628,877 | - | ОКУ «Курскавтодор» |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 734,343 | 193 765,949 | 201 339,517 | 195 628,877 | - |  |

»;

5) в пункте 43:

подпункты 43.1, 43.1.1 – 43.1.31 считать подпунктами 44.1, 44.1.1 – 44.1.31;

подпункт 43.2 считать подпунктом 44.2 и изложить его в следующей редакции:

«

| 44.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2021-2023 | 676 426,236 | 160 081,455 | 201 339,517 | 195 628,877 | - | 557 049,849 | 160 081,455 | 201 339,517 | 195 628,877 | - | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

подпункты 43.2.1 – 43.2.54 считать подпунктами 44.2.1 – 44.2.54;

подпункты 43.2.55 – 43.2.56 считать подпунктами 44.2.55 – 44.2.56 и изложить их в следующей редакции:

«

| 44.2.55 | Автомобильная дорога «Поныри - памятник саперам» - граница Орловской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2022 | 4 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | - | - | 4 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | - | - | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.2.56 | Автомобильная дорога «Курск-Касторное-Новые Савины-д.Безобразово»- граница Орловской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2022 | 2 300,000 | 1 150,000 | 1 150,000 | - | - | 2 300,000 | 1 150,000 | 1 150,000 | - | - | ОКУ «Курскавтодор» |

»;

подпункты 43.2.57 – 43.2.60 считать подпунктами 44.2.57 – 44.2.60;

подпункт 43.2.61 считать подпунктом 44.2.61 и изложить его в следующей редакции:

«

| 44.2.61 | Автомобильная дорога Обоянь-Солнцево-Мантурово на участке км 0+000 – км 5+700 | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2022 | 7 000,000 | - | 7 000,000 | - | - | 7 000,000 | - | 7 000,000 | - | - | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

подпункты 43.3, 43.3.1 – 43.3.10 считать подпунктами 44.3, 44.3.1 – 44.3.10.