ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Курской области

«О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 14.02.2022 № 117-па «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2022 - 2024 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью увеличения стоимости строительства автомобильной дороги «Курск-Касторное»-Сулаевка»-Хмелевская в Черемисиновском районе Курской области в 2023 году в связи с применением индекса-дефлятора цен, а также необходимостью изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Курск-Борисоглебск»-Касторное-граница Липецкой области км 7+200 - км 24+300 в Касторенском районе Курской области и включения данного объекта в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2022 – 2024 годах.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Председатель комитета транспорта

и автомобильных дорог Курской области                                        С.В. Солдатенков

Золотарева Анна Сергеевна

Тел. 74-90-74 (доб. 2-23)