### Приложение №1

### Утвержден

### приказом комитета транспорта

### и автомобильных дорог Курской области

### от «21» апреля 2021 года № 88                                                                                                    (в редакции приказа комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области

### от ___________№____________)

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус * | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Всего по государственной программе |  | х | х | х | х | х | 9 515 932,498 | 7 636 638,250 | 8 191 511,468 |
| 1. | ## Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» |  | х | х | х | х | х | 8 310 032,847 | 6 417 574,004 | 6 972 447,322 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 00000 | 2 437 814,123 | 2 249 968,437 | 3 132 119,052 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.01.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 1 749 282,754 | 1 868 866,084 | 1 868 866,084 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 1 687 899,409 | 1 708 493,266 | 1 708 493,266 |
|  | Мероприятие 1.01.1.2 Оплата электроэнергии, потреблённой на освещение автомобильных дорог |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 31 383,345 | 22 872,822 | 22 872,822 |
|  | Мероприятие 1.01.1.3 Мероприятия по первичной диагностике автомобильных дорог и созданию геоинформационной базы дорожных данных «АБДД» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 30 000,000 | - | - |
|  | Мероприятие 1.01.1.4 Аренда специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения контроля за дорожным движением |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12030 200 | - | 137 499,996 | 137 499,996 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.01.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 608 980,035 | 335 057,382 | 1 263 252,968 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог (без учета регионального проекта R1 «Дорожная сеть"), протяженностью - 72,752 км в 2021 г. 33,214 км в 2022 г. 86,2 км в 2023 г. | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 383 070,785 | 233 987,385 | 1 263 252,968 |
|  | Мероприятие 1.01.2.2 Ремонт мостовых сооружений |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных мостовых сооружений (без учета регионального проекта R1 «Дорожная сеть"), протяженностью - 1,072 км / 301,39 п.м. в 2021 г. 0,286 км / 86,5 п.м. в 2022 г. | 15.02.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 32.12.2022 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 225 909,250 | 101 069,997 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.01.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение соответствия транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 79 551,334 | 46 044,971 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.3.1 Проектно-изыскательные работы, прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение проектной и рабочей документацией объектов капитального ремонта | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 31 177,645 | 46 044,971 | - |
|  | Мероприятие 1.01.3.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных протяженностью - 0,784 км в 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 42 923,689 | - | - |
|  | Мероприятие 1.01.3.3 Прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на устройство автоматических пунктов весогабаритного контроля | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 5 450,000 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.01.1 Отремонтированные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 00000 | 1 556 852,102 | 693 897,000 | 1 347 288,935 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.02.1 Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ввод в эксплуатацию в 2021 году – 4,593 км/ 85,3пм; в 2022 году – 2,8779 км/ 31,1 пм; в 2023 году – 11 км автомобильных дорог | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 1 556 852,102 | 693 897,000 | 1 347 288,935 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы, прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение проектной документацией объектов строительства и реконструкции будущих лет | 01.01.2019 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 195 631,045 | 197 735,739 | 206 834,511 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 0+000 – км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, I этап |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Реконструкция автомобильной дороги, протяженностью - 7,647 км (ввод в 2020 году – 1 этап) | 05.05.2018 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 54 158,533 | - | - |
| 1.2.1.3 | Строительство автомобильной дороги «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны - Погореловка» - п.им.К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 2,993 км/85,3 пм (ввод в 2021 году) | 09.09.2019 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 115 782,736 | - | - |
| 1.2.1.4 | Строительство атомобильной дороги "Золотухино - Казанка" - Сергеевка" - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,6 км (ввод в 2021 году) | 01.09.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 45 534,397 | - | - |
| 1.2.1.5 | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,35 км (ввод в 2022 году) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 30 000,000 | 210 500,000 | - |
| 1.2.1.6 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,8 км (ввод в 2024 году) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | - | 30 000,000 | 354 103,000 |
| 1.2.1.7 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,3 км (ввод в 2022 году) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 29 999,776 | 97 232,645 | - |
| 1.2.1.8 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 4,5 км (ввод в 2023 году) | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 42 000,000 | 36 000,000 | 106 000,000 |
| 1.2.1.9 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 6,5 км (ввод в 2023 году) | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 50 000,000 | 24 484,082 | 325 515,918 |
| 1.2.1.10 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Гахово»-1-й Липовец-граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 2,783 км (изъятие земельного участка) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 260,750 | - | - |
| 1.2.1.11 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев на участке км 40+400 - км 41+600 в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,2 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 793,652 | - | - |
| 1.2.1.12 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 48+200 - км 49+680 в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,48 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 10 484,507 | - | - |
| 1.2.1.13 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 49+770 - км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,71 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 20 247,306 | - | - |
| 1.2.1.14 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 14+640 - км 15+270 в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,63 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 111,928 | - | - |
| 1.2.1.15 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 88+720 - км 89+470 в Черемисиновском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,75 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 449,844 | - | - |
| 1.2.1.16 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,284 км (ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 1 934,060 | - | - |
| 1.2.1.17 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с. Дьяконово, д. Митрофаново) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 6,08 км (ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 8 044,223 | - | - |
| 1.2.1.18 | Строительство линий наружного электроосвещения Фатеж-Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д. Нижнее Жданово, х. Заречье, с. Линец) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 5,003 км (ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 7 183,196 | - | - |
| 1.2.1.19 | Строительство линий наружного электроосвещения Дьяконово-Суджа в Октябрьском районе Курской области (с. Дьяконово) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,486 км (ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 2 254,167 | - | - |
| 1.2.1.20 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 99+690 - км 100+950 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,26 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 126,594 | - | - |
| 1.2.1.21 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 119+200 - км 120+400 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,2 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 274,301 | - | - |
| 1.2.1.22 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 121+790 - км 122+530 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,74 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 873,655 | - | - |
| 1.2.1.23 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 122+750 - км 125+080 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,33 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 16 517,839 | - | - |
| 1.2.1.24 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 125+850 - км 126+540 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,69 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 5 046,189 | - | - |
| 1.2.1.25 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 134+480 - км 135+180 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,7 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 4 970,716 | - | - |
| 1.2.1.26 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 22+080 - км 22+880 в Щигровском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,8 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 5 865,665 | - | - |
| 1.2.1.27 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 28+480 - км 29+720 в Щигровском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,24 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 547,183 | - | - |
| 1.2.1.28 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 27+540 - км 28+090 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,55 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 7 001,140 | - | - |
| 1.2.1.29 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 5,53 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 44 137,698 | - | - |
| 1.2.1.30 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 38+270 - км 38+660 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,39 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 4 081,961 | - | - |
| 1.2.1.31 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 39+660 - км 40+690 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,03 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 7 817,418 | - | - |
| 1.2.1.32 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 47+500 - км 48+200 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,7 км (ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 125,819 | - | - |
| 1.2.1.33 | Реконструкция моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Реконструкция моста протяженностью 31,1 п.м. с подходами длиной 0,2279 км (ввод в 2022 году) | 15.02.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 999,977 | 63 544,534 | - |
| 1.2.1.34 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 32.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 774 595,827 | 34 400,000 | 354 835,506 |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1 Построенные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.03 Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 12 171 03 00000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.03.1 Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 12 171 03 13400 200 | 898,000 | 898,000 | 898,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.03.1 Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки осуществлена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.04 Содействие развитию автомобильных дорог местного значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием и обеспечение соответствия транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0409 17104 00000 | 2 175 293,043 | 1 504 394,817 | 613 300,203 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.04.1 Межбюджетные субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 04 13370 500 | 218 429,550 | 211 773,200 | 214 264,494 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.04.2 Межбюджетные субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 04 13390 500 | 1 656 863,493 | 1 292 621,617 | 399 035,709 |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.04.3 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 04 5390F 500 | 300 000,000 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.04.1 Построенные автомобильные дороги общего пользования местного значения в эксплуатацию введены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.04.2 Автомобильные дороги общего пользования местного значения отремонтированы | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.04.3 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения проведены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.04.4 Проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Государственной экспертизой разработана и утверждена. | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.05 Руководство и управление в сфере установленных функций |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение деятельности комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 171 05 00000 | 26 792,769 | 26 364,459 | 26 363,809 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 171 05 10020 100 | 25 799,789 | 25 355,979 | 25 355,979 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 171 05 10020 100 | 1,000 | 1,000 | 0,350 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 171 05 10020 200 | 991,980 | 1 007,480 | 1 007,480 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0409 171 06 00000 | 285 232,988 | 222 465,057 | 222 465,807 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.06 Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 06 10010 100 | 97 055,697 | 97 459,097 | 97 459,097 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 06 10010 200 | 142 665,776 | 111 709,244 | 111 709,994 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 06 10010 800 | 45 511,515 | 13 296,716 | 13 296,716 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.07 «Курск 2032» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Реализация мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания Курска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 07 12032 500 | 100 000,000 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.07.1 Проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения. Государственной экспертизой разработана и утверждена. |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Разработка и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2022 году – 2 шт. | 31.12.2021 31.12.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 1.8 | Региональный проект 1.R1. «Региональная и местная дорожная сеть» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 00000 000 | 1 627 149,822 | 1 555 586,234 | 1 498 011,516 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 1.R1.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги местного значения Курской городской агломерации – 0,6 км. Ремонт автомобильных дорог местного значения – 41,755 км – в 2021 году. Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 29,03 км – в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 R1 53930 000 | 1 267 164,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53930 500 | 907 164,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53930 200 | 360 000,000 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.R1.1.1 Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Курской городской агломерации построены (реконструированы) и отремонтированы | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 1.8.2 | Мероприятие 1.R1.2 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 28,964 км – в 2021 году, 28,981 км – в 2022 году, 30,585 км – в 2023 году. | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 53931 200 | 359 985,822 | 1 555 586,234 | 1 498 011,516 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53931 200 | 359 985,822 | 595 586,234 | 538 011,516 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53931 500 | - | 960 000,000 | 960 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.R1.2.1 Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Курской городской агломерации и вне Курской городской агломерации отремонтированы | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.9 | Региональный проект 1.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств; Внедрение интеллектуальной транспортной системы; Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 R2 00000 | 100 000,000 | 164 000,000 | 132 000,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Мероприятие 1.R2.1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств – 2 шт. (в 2022 году), 1 шт (в 2023 году) | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 R2 12040 200 | - | 64 000,000 | 32 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.R2.1.1 Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) размещены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.9.2 | Мероприятие 1.R2.2 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области – 1 шт. (в 2023 году) | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 R2 54180 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R2 54180 200 | 60 000,000 | 60 000,000 | 100 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R2 54180 500 | 40 000,000 | 40 000,000 | - |
|  | Контрольное событие программы 1.R2.1.2 Интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, внедрены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.05.1 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» |  | х | х | х | х | х | 1 184 953,467 | 1 187 742,071 | 1 187 741,971 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.01 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17201 00000 | 442 933,806 | 442 933,806 | 442 933,806 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.01.1 Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17201 12060 800 | # 324 946,605 | 324 946,605 | 324 946,605 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.1.1 Выполнение авиарейсов из аэропорта «Курск» организовано | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.01.2 Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17201 12060 800 | # 117 987,201 | # 117 987,201 | # 117 987,201 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.1 Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта «Курск» обеспечено | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.02 Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17202 00000 | 294 688,600 | 240 455,600 | 240 455,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1003 17202 00000 | # 4 108,239 | 4 108,239 | 4 108,239 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.02.1 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 1003 17202 12070 800 | 4 108,239 | 4 108,239 | 4 108,239 |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.02.2 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17202 12070 800 | # 290 470,815 | # 236 237,815 | # 236 237,815 |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.02.3 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17202 12070 800 | # 4 000,000 | # 4 000,000 | # 4 000,000 |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.02.4 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17202 12070 800 | # 217,785 | # 217,785 | # 217,785 |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1 Предоставление права льготного проезда граждан в пригородном сообщении железнодорожным транспортом обеспечено | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.03 Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17203 00000 | 238 742,662 | 306 428,148 | 306 428,148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1003 17203 00000 | 177 902,788 | 177 902,788 | 177 902,788 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 17203 00000 | 10 700,700 | 10 700,700 | 10 700,700 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.03.1 Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 1004 17203 12080 800 | 10 700,700 | 10 700,700 | 10 700,700 |
|  | Контрольное событие программы 2.03.1.1 Предоставление права бесплатного проезда детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечено | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.03.2 Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 1003 17203 12080 800 | # 173 242,980 | # 173 242,980 | # 173 242,980 |
|  | Контрольное событие программы 2.03.2.1 Предоставление права льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов обеспечено | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.3 | Мероприятие 2.03.3 Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с предоставлением проезда по льготному месячному проездному билету и льготным проездным документам (универсальная электронная карта с региональным транспортным приложением и транспортная карта студента) обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 1003 17203 12080 800 | # 4 659,808 | # 4 659,808 | # 4 659,808 |
|  | Контрольное событие программы 2.03.3.1 Предоставление проезда по льготным проездным документам обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечено | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.4 | Мероприятие 2.03.4 Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов на обслуживаемых социально значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | # 9 008,212 | # - | # - |
|  | Контрольное событие программы 2.03.4.1 Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.5 | Мероприятие 2.03.5 Предоставление субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов от сезонных перевозок к садово-огородным участкам |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | # - | # - | # - |
|  | Контрольное событие программы 2.03.5.1 Предоставление права льготного проезда пассажирам при наличии социальных проездных документов к садово-огородным участкам обеспечено | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.6 | Мероприятие 2.03.6 Предоставление субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности, осуществляющим перевозки пассажиров по регулярным маршрутам на территории Курской области, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с проведением профилактических мероприятий и дезинфекции транспортных средств (автомобильного и наземного электрического транспорта) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение дезинфекции транспортных средств на территории Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | 1 000,000 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.03.6.1 Дезинфекция транспортных средств проведена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 2.3.7 | Мероприятие 2.03.7 Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17203 12080 200 | 228 734,450 | 306 428,148 | 306 428,148 |
|  | Контрольное событие программы 2.03.7.1 Контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам заключены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.8 | Мероприятие 2.03.8 Мероприятия по другим видам транспорта |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Приобретение подвижного состава для г. Курска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | - | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.03.8.1 Приобретение подвижного состава для г. Курска реализовано | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.04 Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков ОКУ «ЦТУ»/ Директор А.Н. Степанов | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0408 17204 00000 | 15 876,072 | 5 212,690 | 5 212,690 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 17204 00000 | 0,600 | 0,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 17204 10010 100 | 3 925,384 | 4 210,802 | 4 210,802 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 17204 10010 200 | 11 937,588 | 988,788 | 988,788 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 17204 10010 800 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 17204 10010 100 | 0,600 | 0,100 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.04.1 Единые социальные проездные билеты (ЕСПБ) реализованы | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков ОКУ «ЦТУ»/ Директор А.Н. Степанов | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.04.2 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" |  | х | х | х | х | х | 20 946,184 | 31 322,175 | 31 322,175 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.01 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 17301 00000 | 346,184 | 422,175 | 422,175 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.01.1 Проведение акций: Внимание –дети!»,«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета». |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Т.А. Сукновалова Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1006 17301 12090 200 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.1 Проведение акций по пропаганде дорожного движения организовано | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.2 Печатная продукция (листовки, плакаты, календари) на тему «Пожилой пешеход» участникам дорожного движения распространена | * | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Т.А. Сукновалова | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.01.2 Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовых областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0704 17301 12090 600 | 346,184 | 422,175 | 422,175 |
|  | Контрольное событие 3.01.2.1 Современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовые областные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Курской области,оснащены | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.01.3 Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.1 Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.2 Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.3 Областные соревнования «Безопасное колесо» проведены | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.4 Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» проведены | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.5. Профильная смена юных инспекторов движения организована | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.6 Турнир «Безопасная трасса-участникам дорожного движения» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.7 Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству - безопасные дороги» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.8 Участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов движения Всероссийском детском центре «Орлёнок» организовано | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.01.4 Приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.4.1 Учебная и детская литература, предметы детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения приобретена | * | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.02 Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0409 17302 00000 | 6 078,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0409 17302 12100 200 | 6 078,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.02.1.1 Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществлены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.3 | Региональный проект 3.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0409 17 3 R2 00000 | 13 622,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.R2.1 Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 844 0409 17 3 R2 12100 200 | 13 622,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | Контрольное событие 3.R2.1 Организационно-планировочные и инженерные мероприятия – стационарные камеры фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения размещены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.4 | 3. Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения» |  | Комитет образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко комитет региональной безопасности Курской области М.Н. Горбунов УГИБДД УМВД России по Курской области А.В. Фарафонов, комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков, комитет здравоохранения Курской области Е.А. Палферова | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 173R3 00000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.R3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Комитет образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0703 173R3 12500 600 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.R3.1 Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.01.5 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» достигнуты | * | Комитет образования и науки Курской области Н.А. Пархоменко | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |

* - включены в план реализации Государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.