ПРОЕКТ

# ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________  № ______________

г. Курск

О внесении изменений в постановление Правительства

Курской области от 10.02.2023 № 155-пп «О принятии решения                         о подготовке и реализации бюджетных инвестиций                                    в объекты государственной собственности Курской области                              в сфере дорожного хозяйства в 2023 - 2025 годах»

Правительство Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                            в постановление Правительства Курской области от 10.02.2023 № 155-пп                «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций             в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2023 - 2025 годах» (в редакции постановлений Правительства Курской области от 21.03.2023 № 323-пп).

Первый заместитель Губернатора

Курской области –

Председатель Правительства

Курской области                                                                                  А.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Курской области

от __________________  №  __________

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Курской области от 10.02.2023 № 155-пп «О принятии решения            о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области                 в сфере дорожного хозяйства в 2023 - 2025 годах»

В Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 - 2025 годах, являющемся приложением к указанному постановлению:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

| 5 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - «Полевая - Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Строительство | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | 5,57355 | 2025 | 340 776,045 | 87 507,437 | 131 412,087 | 69 162,516 | 288 082,040 | 87 507,437 | 131 412,087 | 69 162,516 | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 082,040 | 87 507,437 | 131 412,087 | 69 162,516 |  |

»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«

| 12 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Строительство | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2023-2025 | 374 846,07735 | 73 513,58335 | 31 892,652 | 269 439,842 | 374 846,07735 | 73 513,58335 | 31 892,652 | 269 439,842 | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 386,55135 | 0,05135 | 31 254,800 | 61 131,700 |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 459,526 | 73 513,532 | 637,852 | 208 308,142 |  |

»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«

| 14 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2023-2024 | 697 998,350 | 340 544,816 | 87 424,930 | - | 427 969,746 | 340 544,816 | 87 424,930 | - | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 969,746 | 340 544,816 | 87 424,930 | - |  |

»;

4) подпункт 14.6 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«

| 14.6 | Автомобильная дорога «Курск - Касторное» - «Курск-Борисоглебск» - Кшенский -граница Липецкой области» (Западный обход п. Кшенский I этап) | Проектно-изыскательские работы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2024 | 155 000,002 | 70 812,296 | 15 103,212 | - | 85 915,508 | 70 812,296 | 15 103,212 | - | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«

| 15 | Прочие затраты, в том числе оплата исполнительных листов, судебных издержек | Прочие затраты | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ «Курскавтодор» | - | 2023 | 3 596,948 | 3 596,948 | - | - | 3 596,948 | 3 596,948 | - | - | ОКУ «Курскавтодор» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 596,948 | 3 596,948 | - | - |  |

».