# УТВЕРЖДЕНЫ

# постановлением Администрации

# Курской области

# от ________________ № ______-па

# ИЗМЕНЕНИЯ,

# которые вносятся в государственную программу Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

# 1. В паспорте государственной программы:

# 1) позицию, касающуюся ответственного исполнителя государственной программы изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель государственной программы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области»; |
| --- | --- |

# 2) позицию, касающуюся   объемов   бюджетных  ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет 3711949,351 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 251157,897 тыс. рублей; 2019 год – 505789,490 тыс. рублей; 2020 год – 552599,521 тыс. рублей; 2021 год – 619245,428 тыс. рублей; 2022 год – 651239,791 тыс. рублей; 2023 год – 354212,305 тыс. рублей; 2024 год – 381204,919 тыс. рублей; 2025 год – 396500,000 тыс. рублей, из них: объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 597121,651 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 32663,397 тыс. рублей; 2019 год – 33875,790 тыс. рублей; 2020 год – 81381,321 тыс. рублей; 2021 год – 73692,428 тыс. рублей; 2022 год – 191162,491 тыс. рублей; 2023 год – 52524,705 тыс. рублей; 2024 год – 52410,919 тыс. рублей; 2025 год – 79410,600 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет 3114827,700 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 218494,500 тыс. рублей; 2019 год – 471913,700 тыс. рублей; 2020 год – 471218,200 тыс. рублей; 2021 год – 545553,000 тыс. рублей; 2022 год – 460077,300 тыс. рублей; 2023 год – 301687,600 тыс. рублей; 2024 год – 328794,000 тыс. рублей; 2025 год – 317089,400 тыс. рублей». |
| --- | --- |

# 2. В Разделе III государственной программы в абзацах восемнадцатом – тридцать втором слова «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области» заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области».

# 3. В Разделе IV государственной программы в абзацах семнадцатом,  двадцать седьмом слова «комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области» заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области».

# 4. В Разделе VII государственной программы абзац второй изложить в следующей редакции:

# «Объекты по благоустройству дворовых и общественных территорий, объекты, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также объекты недвижимого имущества (включая объекты не-завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства территорий в муниципальных образованиях Курской области, приведены в адресном перечне согласно приложению № 6 к государственной программе. Указанный адресный перечень подлежит актуализации в течение и по итогам отчетного года, в соответствии с данными, представленными от муниципальных образований Курской области.»

# 5. Раздел IХ государственной программы абзацы первый – тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  государственной программы в 2018 - 2025 годах составляет 4028712,72022 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год – 278964,565 тыс. рублей;

на 2019 год – 626608,086 тыс. рублей;

на 2020 год – 604032,092 тыс. рублей;

на 2021 год – 674531,08787 тыс. рублей;

на 2022 год – 684570,82906 тыс. рублей;

на 2023 год – 381917,201 тыс. рублей;

на 2024 год – 408731,549 тыс. рублей;

на 2025 год – 423818,596 тыс. рублей,

из них:

объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 3114827,700 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 218494,500 тыс. рублей;

2019 год – 471913,700 тыс. рублей;

2020 год – 471218,200 тыс. рублей;

2021 год – 545553,000 тыс. рублей;

2022 год – 460077,300 тыс. рублей;

2023 год – 301687,600 тыс. рублей;

2024 год – 328794,000 тыс. рублей;

2025 год – 317089,400 тыс. рублей,

объем финансирования за счет средств областного бюджета – 597121,651 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 32663,397 тыс. рублей;

2019 год – 33875,790 тыс. рублей;

2020 год – 81381,321 тыс. рублей;

2021 год – 73692,428 тыс. рублей;

2022 год – 191162,491 тыс. рублей;

2023 год – 52524,705 тыс. рублей;

2024 год – 52410,919 тыс. рублей;

2025 год – 79410,600 тыс. рублей,

объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 316763,36922 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год – 27806,668 тыс. рублей;

на 2019 год – 65818,596 тыс. рублей;

на 2020 год – 51432,571 тыс. рублей;

на 2021 год – 55285,65987 тыс. рублей;

на 2022 год – 33869,75235 тыс. рублей;».

6. Приложения № 2-4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

|  |  | Приложение № 2 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от _____________ № ______ -па) |
| --- | --- | --- |

Перечень структурных элементов государственной программы «Формирование современной городской среды в Курской области»

| № п/п | Номер и наименование структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции, год | оконча-ния реализации, год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Проведение организационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2018 | 2025 | Создание единых подходов в реализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды | Обеспечение внедрения единых подходов и минимизация ошибок при реализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей государственной программы |
| 2 | Основное мероприятие 02. «Осуществление мониторинга принятия органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК | 2018 | 2025 | Исполнение соглашений о предоставлении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Осуществление мониторинга за соблюдением требований соглашений о предоставлении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей государственной программы |
| 3 | Основное мероприятие 03. «Мониторинг проведения инвентаризации территорий населенных пунктов» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, государственная жилищная инспекция Курской области (по согласованию) | 2018 | 2025 | Проведение инвентаризации в муниципальных образованиях Курской области ведет к качественному формированию муниципальных программ | Мониторинг за проведением инвентаризации. Получение достоверных данных и анализ текущего состояния сектора благоустройства в муниципальных образованиях Курской области | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей государственной программы |
| 4 | Основное мероприятие 04. «Информационное обеспечение граждан, организаций» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2018 | 2025 | Осведомленность граждан по вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей государственной программы |
| 5 | Основное мероприятие 05. «Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству и направление их в Минстрой России» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2018 | 2025 | Исполнение соглашений о предоставлении субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Формирование базы проектов - лучших практик реализации проектов по благоустройству, направление их на конкурс в Минстрой России | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателя 4 государственной программы |
| 6 | Основное мероприятие 06. «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2018 | 2018 | Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области для реализации программ формирования современной городской среды | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей государственной программы |
| 7 | Основное мероприятие 07. «Содействие обустройству мест массового отдыха (городских парков)» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2018 | 2018 | Рост уровня благоустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков, набережных и т.д.), повышение качества жизни населения. Формирование привлекательных для населения зон отдыха | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области для благоустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков, набережных и т.д.) | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателя: количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.). Показатель исключен начиная с 2019 года |
| 8 | Ведомственная целевая программа 08. «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2019 | 2024 | Рост уровня благоустроенности мест увековечения памяти погибших при защите Отечества | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на реализацию программ по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей: «количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»; «количество проведенных восстановительных работ»; «количество установленных мемориальных знаков» |
| 9 | Основное мероприятие 09. «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2020 | 2025 | Повышение уровня проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития городской среды Курской области» | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей, касающихся: реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом; увеличение количества дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; увеличение количества разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» методических рекомендаций (регламентов) в области архитектурно-художественных, объемно-пространственных и градостроительных решений |
| 10 | Региональный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 2019 | 2025 | Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на реализацию программ формирования современной городской среды | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей государственной программы |

|  |  | Приложение № 3 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от _____________ № ______ - па) |
| --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» (тыс. рублей). Статус; Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента программы; Источники финансирования; Оценка расходов (тыс. руб.), годы. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государ-ственная программа Курской области | Формирование современной городской среды в Курской области | Всего |  | 278964,565 | 626608,086 | 604032,092 | 674531,08787 | 685109,54335 | 381917,201 | 408731,549 | 423818,596 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 218494,500 | 471913,700 | 471218,200 | 545553,000 | 460077,300 | 301687,600 | 328794,00 | 317089,400 |
|  |  | областной бюджет |  | 32663,397 | 33875,790 | 81381,321 | 73692,428 | 191162,491 | 52524,705 | 52410,919 | 79410,600 |
|  |  | местные бюджеты |  | 27806,668 | 65818,596 | 51432,571 | 55285,65987 | 33869,75235 | 27704,896 | 27526,63 | 27318,596 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | 55000,000 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 01 | Проведение организационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 02 | Осуществление мониторинга принятия органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 03 | Мониторинг проведения инвентаризации территорий населенных пунктов | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 04 | Информационное обеспечение граждан, организаций | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 05 | Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству и направление их в Минстрой России | Всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 06 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего |  | 274182,849 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | 214771,900 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | 32092,353 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты |  | 27318,596 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 07 | Содействие обустройству мест массового отдыха (городских парков) | Всего |  | 4781,716 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | 3722,600 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | 571,044 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты |  | 488,072 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ведомствен-ная целевая программа 08 | «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Всего |  | - | - | 30693,861 | 6487,351 | 14280,061 | 13262,963 | 7142,515 | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | 26169,500 | 5531,100 | 12061,800 | 11202,700 | 6033,00 | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | 3910,386 | 826,485 | 1802,337 | 1673,963 | 901,481 | - |
|  |  | местные бюджеты |  | - | - | 613,975 | 129,766 | 415,924 | 386,300 | 208,034 | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 09 | Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды | Всего |  | - | - | 24991,005 | 28747,128 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | 24991,005 | 28747,128 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 |
|  |  | местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональ-ный проект F2 | Формирование комфортной городской среды | Всего |  | - | 626608,086 | 548347,226 | 639296,60887 | 625907,00435 | 323731,760 | 356666,556 | 378896,118 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | 471913,700 | 445048,700 | 540021,900 | 448015,500 | 290484,900 | 322761,00 | 317089,400 |
|  |  | областной бюджет |  | - | 33875,790 | 52479,930 | 44118,815 | 144437,676 | 5928,264 | 6586,960 | 34488,122 |
|  |  | местные бюджеты |  | - | 65818,596 | 50818,596 | 55155,89387 | 33453,82835 | 27318,596 | 27318,596 | 27318,596 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | 55000,000 | - | - | - | - | - |  |

|  |  | Приложение № 4 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от _____________ № _____ -па) |
| --- | --- | --- |

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в

Курской области» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (госу-дарствен-ная програм- ма) | пГП (подпро-грам- ма государст-венной програм- мы) | СЭП (струк-тур- ный элемент прог-раммы) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государ-ственная прог-рамма Курской области | Формирование современной городской среды в Курской области | Всего, в том числе: | х | 27 | х | х | 251157,897 | 505789,490 | 552599,521 | 619245,428 | 651239,791 | 354212,305 | 381204,919 | 396500,000 |
|  |  | областной бюджет | х | 27 | х | х | 251157,897 | 505789,490 | 552599,521 | 619245,428 | 651239,791 | 354212,305 | 381204,919 | 396500,000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 218494,500 | 471913,700 | 471218,200 | 545553,000 | 460077,300 | 301687,600 | 328794,00 | 317089,400 |
|  |  | Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | х | х | 251157,897 | 505789,490 | 552599,521 | 619245,428 | 651239,791 | 354212,305 | 381204,919 | 396500,000 |
| Основное меро-приятие 01 | Проведение организационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро-приятие 02 | Осуществление мониторинга принятия органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро-приятие 03 | Мониторинг проведения инвентаризации территорий населенных пунктов | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро-приятие 04 | Информационное обеспечение граждан, организаций | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро-приятие 05 | Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству и направление их в Минстрой России | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро-приятие 06 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 06 | 246864,253 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | х | 27 | 0 | 06 | 246864,253 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 214771,900 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 06 | 246864,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро-приятие 07 | Содействие обустройству мест массового отдыха (городских парков) | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 07 | 4293,644 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | х | 27 | 0 | 07 | 4293,644 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3722,600 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 07 | 4293,644 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ведом-ственная целевая прог-рамма 08 | «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 08 | - | - | 30079,886 | 6357,585 | 13864,137 | 12876,663 | 6934,481 | - |
|  |  | областной бюджет | х | 27 | 0 | 08 | - | - | 30079,886 | 6357,585 | 13864,137 | 12876,663 | 6934,481 | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 26169,500 | 5531,100 | 1802,337 | 11202,700 | 6033,00 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 08 | - | - | 30079,886 | 6357,585 | 13864,137 | 12876,663 | 6934,481 | - |
| Основное меро-приятие 09 | Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 09 | - | - | 24991,005 | 28747,128 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 |
|  |  | областной бюджет | х | 27 | 0 | 09 | - | - | 24991,005 | 28747,128 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 09 | - | - | 24991,005 | 28747,128 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 |
| Регио-нальный проект F2 | Формирование комфортной городской среды | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | F2 | - | 505789,490 | 497528,630 | 584140,715 | 592453,176 | 296413,164 | 329347,960 | 351577,522 |
|  |  | областной бюджет | х | 27 | 0 | F2 | - | 505789,490 | 497528,630 | 584140,715 | 592453,176 | 296413,164 | 329347,960 | 351577,522 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 471913,700 | 445048,700 | 540021,900 | 144437,676 | 290484,900 | 322761,00 | 317089,400 |
|  |  | Ответственный исполнитель мероприятия - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | F2 | - | 505789,490 | 497528,630 | 584140,715 | 592453,176 | 296413,164 | 329347,960 | 351577,522 |

».

7. В Приложении № 5 к указанной государственной программе:

1) в пункте 2 слово «комитетом» заменить словом «Министерством»;

2) в абзаце втором пункта 21 слово «Администрации» заменить словом «Правительства»;

3) в пунктах 23 слово «Администрации» заменить словом «Правительства»;

4) в абзацах втором – третьем пункта 31 слова «органа государственной власти» заменить словами «исполнительного органа»;

5) в пунктах 35 слово «Администрации» заменить словом «Правительства».

8. В Приложении № 6 к указанной государственной программе:

1) таблицы 11 - 13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Адресный перечень дворовых территорий,

благоустраиваемых в 2024 - 2025 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| Муниципальное образование «Город Курск» |  |
| 1 | пр-т В. Клыкова, д. 37 |
| 2 | пр-т В. Клыкова, д. 39 |
| 3 | пр-т В. Клыкова, д. 41 |
| 4 | пр-т В. Клыкова, д. 43 |
| 5 | пр-т В. Клыкова, д. 45 |
| 6 | пр-т В. Клыкова, д. 47 |
| 7 | пр-т В. Клыкова, д. 49 |
| 8 | пр-т В. Клыкова, д. 53 |
| 9 | пр-т В. Клыкова, д. 57 |
| 10 | пр-т В. Клыкова, д. 59 |
| 11 | пр-т В. Клыкова, д. 61 |
| 12 | пр-т В. Клыкова, д. 63 |
| 13 | пр-т В. Клыкова, д. 69 |
| 14 | пр-т В. Клыкова, д. 73 |
| 15 | пр-т В. Клыкова, д. 75 |
| 16 | пр-т В. Клыкова, д. 77 |
| 17 | пр-т В. Клыкова, д. 79 |
| 18 | ул. Семеновская, д. 98 |
| 19 | ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 101 |
| 20 | ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 101/А |
| 21 | ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 187 |
| 22 | ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 189 А |
| 23 | ул. Орловская, д. 24 |
| 24 | ул. Димитрова, д. 12 А |
| 25 | ул. Димитрова, д. 68 А |
| 26 | ул. Димитрова, д. 93 |
| 27 | ул. Димитрова, д. 99 |
| 28 | ул. Ленина, д. 63 |
| 29 | ул. Пионеров, д. 16 |
| 30 | пр-т Дружбы, д. 26 |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д. 153 |
| 32 | ул. Чумаковская, д. 33 Б |
| 33 | ул. Радищева, д. 28 |
| 34 | пер. Асеева, д. 14 В |
| 35 | Ахтырский пер., д. 11 |
| 36 | Ахтырский пер., д. 15 |
| 37 | ул. Ахтырская, д. 4 Г |
| 38 | ул. Дзержинского, д. 65/2 |
| 39 | ул. Дзержинского, д. 82 |
| 40 | ул. Дзержинского, д. 80 |
| 41 | ул. Аэродромная, д. 16 |
| 42 | ул. Белинского, д. 14 А |
| 43 | ул. Белинского, д. 23 А |
| 44 | ул. Белинского, д. 25 |
| 45 | ул. Белинского, д. 30 |
| 46 | ул. Блинова, д. 27 |
| 47 | ул. Блинова, д. 27 А |
| 48 | ул. Блинова, д. 29 |
| 49 | ул. Рябиновая, д. 8 |
| 50 | ул. Пучковка, д. 106 А |
| 51 | ул. Бочарова, д. 23 А |
| 52 | ул. Ватутина, д. 14 |
| 53 | ул. Володарского, д. 40 |
| 54 | В. Казацкий пер., д. 9 А |
| 55 | ул. Гайдара, д. 13/4 |
| 56 | ул. Союзная, д. 12 |
| 57 | ул. Союзная, д. 51 |
| 58 | ул. Союзная, д. 69 «б» |
| 59 | ул. Парижской Коммуны, д. 34 |
| Муниципальное образование «Город Железногорск» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Курчатов» |  |
| 60 | пр-т Коммунистический, д. 1 |
| 61 | пр-т Коммунистический, д. 3 |
| 62 | пр-т Коммунистический, д. 5 |
| 63 | пр-т Коммунистический, д. 6 |
| 64 | пр-т Коммунистический, д. 9 |
| 65 | пр-т Коммунистический, д. 10 |
| 66 | пр-т Коммунистический, д. 11 |
| 67 | пр-т Коммунистический, д. 13 |
| 68 | пр-т Коммунистический, д. 17 |
| 69 | пр-т Коммунистический, д. 19 |
| 70 | пр-т Коммунистический, д. 21 |
| 71 | пр-т Коммунистический, д. 23 |
| 72 | пр-т Коммунистический, д. 25 |
| 73 | пр-т Коммунистический, д. 32 |
| 74 | пр-т Коммунистический, д. 33 |
| 75 | ул. Гайдара, д. 4 |
| 76 | ул. Гайдара, д. 6 |
| 77 | ул. Гайдара, д.8 |
| 78 | ул. Космонавтов, д. 2 |
| 79 | ул. Космонавтов, д. 4 |
| 80 | ул. Космонавтов, д. 8 |
| 81 | ул. Космонавтов, д. 16 |
| 82 | ул. Космонавтов, д. 20 |
| 83 | ул. Космонавтов, д. 22 |
| 84 | ул. Ленинградская, д. 5 |
| 85 | ул. Ленинградская, д. 7 |
| 86 | ул. Ленинградская, д. 13 |
| 87 | ул. Ленинградская, д. 15 |
| 88 | ул. Ленинградская, д. 21 |
| 89 | ул. Ленинградская, д. 23 |
| 90 | ул. Ленинградская, д. 27 |
| 91 | ул. Ленинградская, д. 29 |
| 92 | ул. Ленинградская, д. 31 |
| 93 | ул. Мира, д. 1 |
| 94 | ул. Мира, д. 2 |
| 95 | ул. Мира, д. 5 |
| 96 | ул. Мира, д. 6 |
| 97 | ул. Мира, д. 9 |
| 98 | ул. Мира, д. 16 |
| 99 | ул. Мира, д. 17 |
| 100 | ул. Мира, д. 21 |
| Муниципальное образование «Город Льгов» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Щигры» |  |
| 101 | ул. Большевиков, д. 26 |
| 102 | ул. Большевиков, д. 36 |
| Муниципальное образование «Беличанский сельсовет» Беловского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Беловский сельсовет» Беловского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Гирьянский сельсовет» Беловского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Коммунаровский сельсовет» Беловского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Глушково» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Теткино» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Званновский сельсовет» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Кобыльский сельсовет» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Горшечное» Горшеченского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Дмитриев» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» Железногорского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Студенокский сельсовет» Железногорского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Золотухино» Золотухинского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Будановский сельсовет» Золотухинского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Свободинский сельсовет» Золотухинского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Солнечный сельсовет» Золотухинского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Касторное» Касторенского района |  |
| 103 | ул. Школьная, д. 3 |
| 104 | ул. Школьная, д. 4 |
| 105 | ул. Школьная, д. 17 |
| 106 | ул. 50 лет Октября, д. 19 |
| 107 | ул. 50 лет Октября, д. 21 |
| Муниципальное образование «Поселок Новокасторное» Касторенского района |  |
| 108 | ул. Железнодорожная, д. 12 |
| 109 | ул. Железнодорожная, д. 20 |
| 110 | ул. Железнодорожная, д. 51 |
| 111 | ул. Железнодорожная, д. 52 |
| 112 | ул. Железнодорожная, д. 54 |
| 113 | ул. Железнодорожная, д. 56 |
| 114 | ул. Железнодорожная, д. 58 |
| 115 | ул. Железнодорожная, д. 60 |
| 116 | ул. Чайковского, д. 12 |
| Муниципальное образование «Поселок Олымский» Касторенского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Конышевка» Конышевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Коренево» Кореневского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Кореневский сельсовет» Кореневского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Бесединский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Ворошневский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Камышинский сельсовет» Курского района |  |
| 117 | п. Камыши, д. 26 |
| 118 | п. Камыши, д. 30 |
| Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Новопоселеновский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Лебяженский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Моковский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Полевской сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Рышковский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Иванино» Курчатовского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района |  |
| 119 | ул. Совхозная, д. 2 |
| Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Ястребовский сельсовет» Мантуровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Сеймский сельсовет» Мантуровского района |  |
| 120 | ул. Первомайская, д. 11, д. 17 |
| Муниципальное образование «Поселок Медвенка» Медвенского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Обоянь» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Зоринский сельсовет» Обоянского района |  |
| 121 | ул. Центральная, д. 6 |
| Муниципальное образование «Поселок Прямицыно» Октябрьского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Черницынский сельсовет» Октябрьского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Возовский сельсовет» Поныровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Поныри» Поныровского района |  |
| 122 | ул. Червонных казаков, д.4 |
| Муниципальное образование «Поселок Пристень» Пристенского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Кировский» Пристенского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Рыльск» |  |
| 123 | ул. Маяковского, д.41 а |
| 124 | ул. Маяковского, д. 41 б |
| 125 | ул. Маяковского, д. 41 в |
| 126 | ул. Ворошилова, д. 72 |
| Муниципальное образование «Ивановский сельсовет» Рыльского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Кшенский» Советского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Волжанский сельсовет» Советского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Солнцево» Солнцевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Зуевский сельсовет» Солнцевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Суджа» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Гончаровский сельсовет» Суджанского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Замостянский сельсовет» Суджанского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Заолешенский сельсовет» Суджанского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Махновский сельсовет» Суджанского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Тим» Тимского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Фатеж» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Хомутовка» Хомутовского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Калиновский сельсовет» Хомутовского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Черемисиново» Черемисиновского района |  |
| 127 | ул. Вокзальная, д. 17 |
| 128 | ул. Вокзальная, д. 19 |
| Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» Щигровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |

Таблица 12

Адресный перечень общественных территорий,

благоустраиваемых в 2024 - 2025 годах

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| Муниципальное образование «Город Курск» |  |
| 1 | Парк «1 Мая» |
| 2 | Сквер в районе ТЦ «Триумф» |
| 3 | Зона отдыха по ул. Кавказская. ул. 1-я Бугорская |
| 4 | Сквер по ул. Ленина, ул. Мирной |
| 5 | Набережная (правый берег р. Тускарь) от ул. Сонина до ул. Луговая |
| 6 | Площадь Добролюбова |
| 7 | Сквер по пр-ту Энтузиастов возле дома № 5 |
| 8 | Сквер по проезду Светлый |
| 9 | Сквер по ул. Перекальского - ул. Ямской |
| 10 | Сквер по ул. Ленина возле дома № 74 |
| 11 | Сквер перед зданием почтамта на Красной площади |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Ленина |
| 13 | Сквер на пересечении ул. Челюскинцев и ул. Блинова (у памятника Е. Носову) |
| 14 | Сквер Дружбы на ул. Л. Толстого, ул. Челюскинцев |
| 15 | Сквер по ул. Звездной |
| 16 | Сквер по ул. Студенческой |
| 17 | Зона отдыха по ул. Хуторская у реки Тускарь |
| 18 | Сквер им. Г. Свиридова |
| 19 | Муниципальная зона по ул. Дзержинского |
| 20 | Бульвар по пр-ту Победы |
| 21 | Сквер у здания КГУ по ул. К. Маркса возле дома № 53 |
| 22 | Сквер перед зданием Автовокзала |
| 23 | Сквер перед ГИБДД |
| 24 | Площадь возле ТЦ «Куряночка» |
| 25 | Сквер на пересечении ул. Радищева, ул. Дзержинского |
| 26 | Набережная реки Тускарь от ул. Луговая до ул. Антокольского |
| 27 | Сквер по ул. Краснознаменная |
| 28 | Футбольное поле в районе дома № 2 по ул. Герцена |
| 29 | Сквер у памятника зенитчикам в урочище «Горелый лес» |
| 30 | Сквер «Пеликан» |
| 31 | Сквер на Привокзальной площади |
| 32 | Бульвар по ул. 1-я Агрегатная |
| 33 | Сквер по ул. Союзная возле дома № 12 |
| 34 | Муниципальная зона по ул. 2-я Агрегатная |
| 35 | Детская площадка по ул. 1-я Стрелецкая |
| 36 | Стадион по ул. 1-я Сиреневая |
| 37 | Тротуар по ул. Парижской Коммуны |
| 38 | Сквер по ул. Дейнеки |
| 39 | Сквер по ул. Гагарина |
| 40 | Сквер по 17-му Степному переулку |
| 41 | Бульвар по пр. Кулакова возле домов №№ 3, 5 |
| 42 | Бульвар по пр. Кулакова возле домов №№ 7, 9 |
| 43 | Пешеходная зона вдоль ул. Магистральной у ипподрома |
| 44 | Зона отдыха (пляж) по ул. 1-я Гуторовская |
| 45 | Сквер по ул. Комарова |
| 46 | Сквер за кинотеатром «Родина» |
| 47 | Сквер перед кинотеатром «Родина» |
| 48 | Сквер перед ГКЦ «Лира» |
| 49 | Сквер по ул. Харьковской |
| 50 | Сквер по пр. Кулакова (от ТЦ «Кристалл») |
| 51 | Сквер по ул. Конорева |
| 52 | Лесопарк по ул. Комарова |
| Муниципальное образование «Город Железногорск» |  |
| 53 | Пешеходная зона (тротуар) по нечетной стороне ул. Ленина от ул. Комарова до ул. Гагарина и от ул. Гайдара до ул. Димитрова |
| 54 | Пешеходная зона (тротуар) по четной стороне ул. Ленина от ул. Гайдара до ул. Димитрова |
| 55 | Территория микрорайона 2 в районе МОУ «СОШ № 4», детского сада № 7 и дома № 28/3 по ул. Ленина, между кафе «Крона» и домами № 5 и № 1/3 по ул. Курская |
| 56 | Территория в районе МОУ «СОШ № 7», домов № 58/3 и № 60/3 по ул. Ленина |
| Муниципальное образование «Город Курчатов» |  |
| 57 | Автогородок Территория, пр. Коммунистический, д. 1, ул. Молодежная, д. 12 |
| 58 | Каштановая аллея Территория от ул. Строителей, д. 1 до ул. Строителей, д. 4 |
| 59 | Пешеходная зона между КСС «Энергетик» и МАУК «ДК», территория между пр. Коммунистический д. 37 и пр. Коммунистический, д. 35 |
| 60 | Аллея вдоль реабилитационного центра от ул. Строителей, д. 4 до ул. Энергетиков, д. 12 а |
| Муниципальное образование «Город Льгов» |  |
| 61 | Стадион по ул. Примакова |
| 62 | Зона отдыха по ул. Литейная (детская и спортивная площадки) |
| 63 | Зона отдыха по ул. К. Либкнехта (детская площадка) |
| Муниципальное образование «Город Щигры» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Беличанский сельсовет» Беловского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Беловский сельсовет» Беловского района |  |
| 64 | Пешеходная зона в сл. Белая по ул. 2-я Пятилетка |
| Муниципальное образование «Гирьянский сельсовет» Беловского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Коммунаровский сельсовет» Беловского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Глушково» Глушковского района |  |
| 65 | Набережная реки Сейм |
| Муниципальное образование «Поселок Теткино» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Званновский сельсовет» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Кобыльский сельсовет» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Горшечное» Горшеченского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Дмитриев» |  |
| 66 | Пешеходная зона по ул. Комсомольская, ул. Революционная |
| 67 | Парк им. 40 лет Октября |
| 68 | Муниципальная зона по пр. Советских Космонавтов |
| Муниципальное образование «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» Железногорского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Студенокский сельсовет» Железногорского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Золотухино» Золотухинского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Будановский сельсовет» Золотухинского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Свободинский сельсовет» Золотухинского района |  |
| 69 | Муниципальная зона в п. Свобода по ул. Советская |
| Муниципальное образование «Солнечный сельсовет» Золотухинского района |  |
| 70 | Пешеходная зона в п. Солнечный по ул. Мира |
| Муниципальное образование «Поселок Касторное» Касторенского района |  |
| 71 | Сквер по ул. Калинина |
| Муниципальное образование «Поселок Новокасторное» Касторенского района |  |
| 72 | Детская площадка по ул. Чапаева |
| Муниципальное образование «Поселок Олымский» Касторенского района |  |
| 73 | Пешеходная зона по ул. Строителей |
| 74 | Пляж по ул. Мира |
| 75 | Парковка у ЦРБ, ул. 20 лет Победы |
| 76 | Парковка у здания детского сада по ул. 20 лет Победы, д. 13 |
| 77 | Парковка у здания детского сада ул. 20 лет Победы, д. 17 |
| Муниципальное образование «Поселок Конышевка» Конышевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Коренево» Кореневского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Кореневский сельсовет» Кореневского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Бесединский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Ворошневский сельсовет» Курского района |  |
| 78 | Хоккейная коробка в д. Ворошнево по ул. Сосновая |
| Муниципальное образование «Камышинский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Лебяженский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Моковский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Новопоселеновский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Полевской сельсовет» Курского района |  |
| 79 | Муниципальная зона в д. Полевая по ул. Школьная |
| Муниципальное образование «Рышковский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Щетинский сельсовет» Курского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Иванино» Курчатовского района |  |
| 80 | Стадион по ул. Советская |
| Муниципальное образование «Поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Ястребовский сельсовет» Мантуровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Сеймский сельсовет» Мантуровского района |  |
| 81 | Пешеходная зона по ул. Чкалова до физкультурно-оздоровительного комплекса |
| Муниципальное образование «Поселок Медвенка» Медвенского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Обоянь» |  |
| 82 | Городское кладбище |
| 83 | Пешеходная зона по ул. 1 Мая |
| 84 | Площадь перед районным Домом культуры |
| 85 | Парковочная зона по ул. Ленина, д. 16 |
| Муниципальное образование «Зоринский сельсовет» Обоянского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Прямицыно» Октябрьского района |  |
| 86 | Мемориальный комплекс «Сквер героев» |
| Муниципальное образование «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Черницынский сельсовет» Октябрьского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Возовский сельсовет» Поныровского района |  |
| 87 | Парковочная зона по ул. Комсомольская, д. 25 |
| Муниципальное образование «Поселок Поныри» Поныровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Пристень» Пристенского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Кировский» Пристенского района |  |
| 88 | Площадь возле здания Администрации п. Кировский |
| Муниципальное образование «Город Рыльск» |  |
| 89 | Парк им. М. Горького по ул. Свердлова, д. 16 |
| 90 | Пешеходные коммуникации по ул. Луначарского (от Советской площади до ул. Ленина) |
| 91 | Пешеходные коммуникации по ул. Луначарского (от ул. Урицкого до ул. Володарского) |
| 92 | Пешеходные коммуникации по ул. К. Маркса (от ул. 25-го Октября лет до ул. Свердлова) |
| Муниципальное образование «Ивановский сельсовет» Рыльского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Малогнеушевский сельсовет» Рыльского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Кшенский» Советского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Волжанский сельсовет» Советского района |  |
| 93 | Спортивная площадка по ул. Центральная, д. 20 |
| Муниципальное образование «Поселок Солнцево» Солнцевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Зуевский сельсовет» Солнцевского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Суджа» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Гончаровский сельсовет» Суджанского района |  |
| 94 | Кладбище в сл. Гончаровка |
| Муниципальное образование «Замостянский сельсовет» Суджанского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Заолешенский сельсовет» Суджанского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Махновский сельсовет» Суджанского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Тим» Тимского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Город Фатеж» |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Хомутовка» Хомутовского района |  |
| 95 | Пешеходная зона по ул. Память Ильича |
| Муниципальное образование «Калиновский сельсовет» Хомутовского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |
| Муниципальное образование «Поселок Черемисиново» Черемисиновского района |  |
| 96 | Муниципальная зона по ул. Советская, д. 21 |
| Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» Щигровского района |  |
| мероприятия не предусмотрены |  |

Таблица 13

Адресный перечень объектов, проекты которых стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| Победители I Всероссийского конкурса |  |
| - | - |
| Победители II Всероссийского конкурса |  |
| 1 | «Базарная площадь», г. Рыльск Рыльского района |
| 2 | «Теплый берег», г. Курчатов Курчатовского района |
| Победители III Всероссийского конкурса |  |
| - | - |
| Победители IV Всероссийского конкурса |  |
| 3 | «Городской парк им. Никитина», г. Железногорск Железногорского района |
| 4 | «Благоустройство набережной 4 и 5 микрорайона «Теплый берег 2», г. Курчатов Курчатовского района |
| 5 | «Центральная площадь, пешеходная часть улицы Комсомольская и парка культуры и отдыха», г. Щигры Щигровского района |
| 6 | «Улица Карла Маркса и примыкающих дворов и формирование ансамбля центра города», г. Льгов Льговского района |
| Победители V Всероссийского конкурса |  |
| 7 | «Благоустройство общественной территории «Советская площадь», г. Рыльск Рыльского района |
| 8 | «Благоустройство площади перед администрацией, улицы К. Маркса и пешеходной улицы Урицкого в г. Фатеже», г. Фатеж Фатежского района |
| Победители VI Всероссийского конкурса |  |
| 9 | «Зелёный магнит. Концепция развития и благоустройства территории парка им. Н.А. Никитина», г. Железногорск Железногорского района |
| 10 | «Проект благоустройства пешеходной ул. 1 Мая в г. Судже», г. Суджа Суджанского района |
| 11 | «Благоустройство территории Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера РДК в г. Льгове», г. Льгов Льговского района |
| Победители VII Всероссийского конкурса |  |
| - | - |

»;

2) дополнить таблицей 14 следующего содержания:

«Таблица 14

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территорий

в 2019 - 2025 годах

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| - | - |

».

9. В Приложении № 7 к указанной государственной программе:

1) в пункте 2 слова «комитетом», «Комитет» заменить словами «Министерством», «Министерство» соответственно;

2) в пункте 5 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;

3) в пункте 8 слова «Комитетом», «Комитета» заменить словами «Министерством», «Министерства» соответственно;

4) в пункте 10:

а) в абзаце первом слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;

б) в абзаце седьмом подпункта л) слово «Администрации» заменить словом «Правительства»;

5) в абзаце втором пункта 101  слова «Комитет», «Администрации» заменить словами «Министерство», «Правительства» соответственно;

6) в пункте 11 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством»;

7) в абзаце втором пункта 16 слова «Комитет», «комитет» заменить словами «Министерство», «Министерство» соответственно;

8) в пунктах 18, 19 слова «Комитетом», «Комитет» заменить словами «Министерством», «Министерство» соответственно;

9) в пункте 20 слово «Администрации» заменить словом «Правительства»;

10) в пунктах 21, 23, 24, 25 слова «Комитет», «Комитета» заменить словами «Министерство», «Министерства» соответственно.